**Informace pro rodiče – rozsáhlé opravy v roce 2024**

* **Po mnoha letech jsme se dočkali** a pro letošní rok byla schválená velká oprava na pracovišti Bruntálská
* **Celková výše oprav** by měla dosáhnout 6,5 miliónů Kč
* **Co vše se bude opravovat**:
	+ Odstranění vlhkosti v 1. třídě a ve výdejně stravy
	+ Vybourání všech příček ve výdejně stravy
	+ Zhotovení nové podlahy a příček ve výdejně a jídelně
	+ Instalace řízeného větrání v celé budově
	+ Rekonstrukce sociálního zařízení pro 1. třídu
		- * Nový vchod přímo ze třídy
			* Nové záchodky a umyvadla
			* Nová úklidová komora a sprchový kout
	+ Výměna elektroinstalace v celé budově
	+ Izolace, zteplení a fasáda na celé budově
* **Opravy jsou velmi rozsáhlé a jsme nuceni zahájit práce již 3. 6. 2024**
* **Plánovaný termín dokončení je 31. 8. 2024**
* **Duben 2024**
	+ Projekt je již zpracován a aktualizován
	+ Město Krnov vyhlásilo výběrové řízení
	+ Hledáme řešení zajištění náhradních prostor pro vzdělávání dětí v červnu 2024 – v úvahu přichází ZŠ Žižkova, MŠ Jirásková
	+ Hledáme možnosti pro uskladnění nábytku z celé budovy školy
	+ Informujeme rodiče o situaci a plánech na červen - srpen
* **Květen 2024**
	+ Bude již známa firma, která opravy zrealizuje
	+ Zajistíme veškerá povolení pro realizaci vzdělávání v náhradním prostoru
	+ Uskuteční se informativní schůzka pro rodiče s možností nahlédnutí do projektové dokumentace
	+ Postupná příprava budovy na stěhování
	+ **V pátek 31. května bude škola uzavřena** – zahájíme balení a stěhování
* **Červen 2024**
	+ 1. a 2. června stěhování nábytku do náhradních prostor pro vzdělávání a do skladiště
	+ **Pondělí 3. června** zahájení vzdělávání v náhradních prostorách a zahájení oprav
* **Červenec a srpen 2024**
	+ Škola uzavřena – možnost vzdělávání v náhradní mateřské škole