**Informace pro rodiče – rozsáhlé opravy v roce 2024**

* **Po mnoha letech jsme se dočkali** a pro letošní rok byla schválená velká oprava na pracovišti Bruntálská
* **Celková výše oprav** by měla dosáhnout 6,5 miliónů Kč
* **Co vše se bude opravovat**:
  + Odstranění vlhkosti v 1. třídě a ve výdejně stravy
  + Vybourání všech příček ve výdejně stravy
  + Zhotovení nové podlahy a příček ve výdejně a jídelně
  + Instalace řízeného větrání v celé budově
  + Rekonstrukce sociálního zařízení pro 1. třídu
    - * Nový vchod přímo ze třídy
      * Nové záchodky a umyvadla
      * Nová úklidová komora a sprchový kout
  + Výměna elektroinstalace v celé budově
  + Izolace, zteplení a fasáda na celé budově
* **Opravy jsou velmi rozsáhlé a jsme nuceni zahájit práce již 3. 6. 2024**
* **Plánovaný termín dokončení je 31. 8. 2024**
* **Duben 2024**
  + Projekt je již zpracován a aktualizován
  + Město Krnov vyhlásilo výběrové řízení
  + Hledáme řešení zajištění náhradních prostor pro vzdělávání dětí v červnu 2024 – v úvahu přichází ZŠ Žižkova, MŠ Jirásková
  + Hledáme možnosti pro uskladnění nábytku z celé budovy školy
  + Informujeme rodiče o situaci a plánech na červen - srpen
* **Květen 2024**
  + Bude již známa firma, která opravy zrealizuje
  + Zajistíme veškerá povolení pro realizaci vzdělávání v náhradním prostoru
  + Uskuteční se informativní schůzka pro rodiče s možností nahlédnutí do projektové dokumentace
  + Postupná příprava budovy na stěhování
  + **V pátek 31. května bude škola uzavřena** – zahájíme balení a stěhování
* **Červen 2024**
  + 1. a 2. června stěhování nábytku do náhradních prostor pro vzdělávání a do skladiště
  + **Pondělí 3. června** zahájení vzdělávání v náhradních prostorách a zahájení oprav
* **Červenec a srpen 2024**
  + Škola uzavřena – možnost vzdělávání v náhradní mateřské škole